Додаток

до рішення виконавчого комітету

Мар’янівської селищної ради

від __ квітня 2026 року № __

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо виконання вимоги Державної екологічної інспекції

у Волинській області № 000048 від 28.01.2026

| № з/п | Зміст пунктів вимоги | Термін виконання вимоги | Відповідальний виконавець |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Забезпечити встановлення прибережних захисних смуг водних об’єктів, які розміщені в межах населених пунктів в натурі (на місцевості) | 30.06.2026 | Відділ земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища |
| 2. | Забезпечити виготовлення та погодження у встановленому законодавством порядку проектів рекультивації порушених земель | 30.06.2027 | Відділ земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища |
| 3. | Забезпечити проведення робіт щодо рекультивації порушених земель | Технічний 30.06.2027 Біологічний 30.06.2036 | Відділ земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища |
| 4. | Провести інвентаризацію самозаліснених земельних ділянок на території селищної ради | 30.06.2026 | Відділ земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища |
| 5. | Ініціювати перед Управлінням екології та природних ресурсів Волинської обласної державної адміністрації проведення інвентаризації об’єктів та територій природно-заповідного фонду в межах Мар’янівської селищної ради, внесення інформації до документів Державного кадастру природно-заповідного фонду, оформлення положень та охоронних зобов’язань | 30.12.2026 | Відділ земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища |
| 6. | Забезпечити встановлення єдиних державних знаків та аншлагів на територіях та об’єктах природно заповідного фонду на території селищної ради | 30.12.2026 | Відділ містобудування та архітектури, комунальної власності, інвестицій |
| 7. | Забезпечити утримання в належному стані зони санітарної охорони джерел питного та господарського-побутового водопостачання | Постійно | КП «Мар’янівське ВУЖКГ» |
| 8. | Забезпечити утримання внутрішньогосподарських меліоративних систем в належному стані, встановлених режимів їх роботи | Постійно | КП «Мар’янівське ВУЖКГ» Відділ містобудування та архітектури, комунальної власності, інвестицій. |
| 9. | Вжити заходи щодо охорони підземних вод – провести консервування та/або ліквідаційний тампонаж свердловин (покинутих, без господарських) | 30.06.2026 | КП «Мар’янівське ВУЖКГ» |
| 10. | Забезпечити належний контроль за вимогами законодавства щодо поводження з відходами, ведення обліку утворення відходів та операцій з управління відходами | 30.06.2026 Постійно | КП «Мар’янівське ВУЖКГ» |
| 11. | Забезпечити розроблення місцевого плану управління відходами | Протягом 1-го року з дня набрання чинності регіонального плану управління відходами у Волинській області | Відділ земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища |
| 12. | Вжити заходи щодо встановлення власників земельних ділянок під стихійними сміттєзвалищами та їх ліквідацію на території Мар’янівської селищної ради | Постійно | КП «Мар’янівське ВУЖКГ» |
| 13. | Забезпечити в повній мірі організацію роботи пунктів роздільного збирання побутових відходів | 30.12.2026 | КП «Мар’янівське ВУЖКГ» |
| 14. | Забезпечити організацію управління побутовими відходами, відходами будівництва та знесення | Постійно | КП «Мар’янівське ВУЖКГ» |
| 15. | У разі утворення на території громади відходів руйнації, забезпечити визначення місця їх тимчасового зберігання згідно з Порядком | 30.12.2026 | Відділ земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища |

_________________________________________