ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення селищної ради

від 30.06.2026 №64/9

План

заходів з усунення порушень, виявлених у ході проведення позапланового інституційного аудиту Бужанського ліцею Мар’янівської селищної ради Луцького району Волинської області

| « № з/п | Зміст заходів | Виконавці | Проєктна вартість | Термін виконання | Відмітка про виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Встановити хвіртку | Керівник ліцею Луцюк Т.В. |  | 2026 рік |  |
|  | Огородити господарські приміщення, розташовані на території закладу освіти | Мар’янівська селищна рада Луцького району Волинської області | 15 000 грн | 2027 рік |  |
|  | Облаштувати на території закладу освіти майданчики для учнів 1-4 класів з тіньовими навісами або альтанками, ігровим та фізкультурно-спортивним обладнанням; | Мар’янівська селищна рада Луцького району Волинської області | 90 000 грн | 2027 рік |  |
|  | Оновити спортивне обладнання для занять фізичною культурою; | Мар’янівська селищна рада Луцького району Волинської області | 85 000 грн | 2028 рік |  |
|  | Забезпечити догляд за покриттям волейбольної площадки та футбольного поля, нанести розмітку; | Керівник ліцею Луцюк Т.В. |  | Постійно |  |
|  | Забезпечити в укритті вільний доступ для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення; | Керівник ліцею Луцюк Т.В. |  | 2026 рік |  |
|  | Привести у відповідність до санітарних норм режим освітлення приміщень закладу освіти; | Керівник ліцею Луцюк Т.В. |  | 2026 рік |  |
|  | Облаштувати додаткові осередки для відпочинку учасників освітнього процесу; | Керівник ліцею Луцюк Т.В. |  | 2027 рік |  |
|  | Облаштувати та укомплектувати навчальні кабінети для реалізації освітньої програми; | Мар’янівська селищна рада Луцького району Волинської області |  | 2027-2030 роки |  |
|  | Забезпечити встановлення автоматичної системи протипожежного захисту; | Мар’янівська селищна рада Луцького району Волинської області | 500 000 | 2027-2028 рік |  |
|  | Усунути з території закладу освіти транспортні засоби, які не використовуються за призначенням і становлять потенційну загрозу життю та здоров’ю учасників освітнього процесу. | Мар’янівська селищна рада Луцького району Волинської області, керівник ліцею Луцюк Т.В. |  | 2026 рік |  |
|  | Забезпечити проходження педагогічними працівниками навчання з питань надання домедичної допомоги, реагування на випадки травмування або погіршення самопочуття здобувачів освіти та працівників під час освітнього процесу. | Керівник ліцею Луцюк Т.В. |  | 2026 рік |  |
|  | Забезпечити обмеження доступу учасників освітнього процесу до веб-сайтів із небажаним змістом. | Керівник ліцею Луцюк Т.В. |  | 2026 рік |  |
|  | Забезпечити систематичне проведення заходів, спрямованих на запобігання і протидії насильству та жорстокому поводженню з дітьми | Керівник ліцею Луцюк Т.В. |  | Постійно |  |
|  | Сприяти ознайомленню всіх учасників освітнього процесу з Правилами поведінки закладу освіти та забезпечувати їх неухильне виконання. | Керівник ліцею Луцюк Т.В. |  | 2026 рік |  |
|  | Облаштувати внутрішні санітарні вузли для використання їх особами з інвалідністю, у тому числі, що пересуваються на кріслах колісних, за допомогою милиць чи інших засобів; | Мар’янівська селищна рада Луцького району Волинської області | 120 000 грн | 2027 рік |  |
|  | Забезпечити функціонування будівель, споруд і приміщень закладу освіти відповідно до вимог доступності згідно з державними будівельними нормами і стандартами; | Мар’янівська селищна рада Луцького району Волинської області |  |  |  |
|  | Провести ремонт пошкодженого асфальтного покриття території закладу освіти; | Мар’янівська селищна рада Луцького району Волинської області | 50 000 грн | 2029 рік |  |
|  | Облаштувати місця для читання, забезпечення комп’ютерною, копіювальною технікою та доступом до мережі Інтернет приміщення бібліотеки ліцею. | Мар’янівська селищна рада Луцького району Волинської області Керівник ліцею Луцюк Т.В. |  | 2028 рік |  |
|  | Здійснити виокремлення контрастними рельєфними лініями пішохідних зон у приміщеннях закладу освіти, ділянок поручня та підлоги. | Керівник ліцею Луцюк Т.В. |  | 2027 рік |  |
|  | Забезпечити системну та конструктивну взаємодію із батьками здобувачів освіти, зокрема, щодо інформування про критерії, правила й процедури оцінювання результатів навчання. | Керівник ліцею Луцюк Т.В. |  | Постійно |  |
|  | Спрямовувати систему оцінювання результатів навчання учнів на формування в них відповідальності за результати свого навчання. | Керівник ліцею Луцюк Т.В. |  | Постійно |  |
|  | Організувати навчально-методичні заходи для педагогів щодо впровадження технік формувального оцінювання з метою відстеження індивідуального прогресу учнів. | Керівник ліцею Луцюк Т.В. |  | 2026/2027 н.р. |  |
|  | Розглянути питання про стан та перспективи впровадження прийомів самооцінювання та взаємооцінювання в освітній процес та ефективність цих інструментів на якість знань учнів. | Керівник ліцею Луцюк Т.В. |  | 2026 рік |  |
|  | Спрямовувати освітній процес на формування та розвиток ключових компетентностей здобувачів освіти | Керівник ліцею Луцюк Т.В. |  | Постійно |  |
|  | Забезпечити системне застосування на навчальних заняттях сучасних освітніх технологій, зокрема, проблемного навчання, проєктних і STEM-технологій, з метою підвищення практичної спрямованості навчання та мотивації здобувачів освіти. | Керівник ліцею Луцюк Т.В. |  | Постійно |  |
|  | Запровадити практику розроблення педагогічними працівниками індивідуальних освітніх траєкторій для здобувачів освіти, які мають високі здібності до вивчення окремих навчальних предметів або освітні втрати (прогалини у знаннях). | Керівник ліцею Луцюк Т.В. |  | Постійно |  |
|  | Розглянути на засіданні педагогічної ради питання стану та перспектив упровадження інноваційної діяльності у систему професійного розвитку педагогічних працівників, з визначенням конкретних напрямів, форм і очікуваних результатів. | Керівник ліцею Луцюк Т.В. |  | 2026 рік |  |
|  | Сприяти та стимулювати участь педагогічних працівників у проєктній, інноваційній, експериментальній та експертній діяльності шляхом створення відповідних організаційних умов, упровадження системи заохочень | Керівник ліцею Луцюк Т.В. |  | Постійно |  |
|  | Забезпечувати системну та конструктивну співпрацю педагогічних працівників закладу освіти з батьками й здобувачами освіти у різних формах на засадах педагогіки партнерства. | Керівник ліцею Луцюк Т.В. |  | Постійно |  |
|  | Організувати підвищення професійної компетентності педагогічних працівників щодо вдосконалення форм і методів роботи, спрямованих на формування партнерських взаємин між педагогами, здобувачами освіти та їхніми батьками. | Керівник ліцею Луцюк Т.В. |  | Постійно |  |
|  | Забезпечити системний моніторинг дотримання принципів академічної доброчесності всіма учасниками освітнього процесу з обов’язковим розглядом результатів на нарадах за участю керівника закладу освіти та на засіданнях педагогічної ради. | Керівник ліцею Луцюк Т.В. |  | Постійно |  |
|  | Оформити навчальні приміщення інфографікою про дотримання норм академічної доброчесності. | Керівник ліцею Луцюк Т.В. |  | 2026 рік |  |
|  | Вдосконалити Стратегію розвитку закладу на 2025–2030 роки, чітко визначивши обсяги фінансування, джерела надходження коштів та поетапне ресурсне забезпечення реалізації стратегічних цілей. | Керівник ліцею Луцюк Т.В. |  | 2026 рік |  |
|  | Розробити та затвердити правила внутрішнього розпорядку закладу, а також механізми впровадження педагогічних інновацій та передового досвіду, з залученням педагогів, учнів і батьків до стратегічного планування. | Керівник ліцею Луцюк Т.В. |  | 2026 рік |  |
|  | Забезпечити системний моніторинг виконання річного плану та самооцінювання освітніх і управлінських процесів, використовуючи результати аналізу для коригування планів і підвищення результативності управлінських рішень. | Керівник ліцею Луцюк Т.В. |  | Постійно |  |
| - . | Систематизувати та вдосконалити комунікаційні механізми з батьками та здобувачами освіти, забезпечивши доступність, регулярність і прозорість зворотного зв’язку щодо питань організації | Керівник ліцею Луцюк Т.В. |  | Постійно |  |
|  | Підвищити поінформованість учнів щодо можливостей звернення до керівництва та реалізації їхніх прав. | Керівник ліцею Луцюк Т.В. |  | Постійно |  |
|  | Формувати психологічно безпечне та етичне середовища, забезпечивши регулярний моніторинг задоволеності учасників освітнього процесу та оперативне реагування на звернення і пропозиції. | Керівник ліцею Луцюк Т.В. |  | Постійно |  |
|  | Ввести до штатного розпису посаду практичного психолога/соціального педагога (0,25 ставки) | Керівник ліцею Луцюк Т.В. |  | Постійно |  |
|  | Ввести до штатного розпису 0,5 ставки секретаря-друкарки | Керівник ліцею Луцюк Т.В. |  | Постійно |  |
|  | Ввести до штатного розпису посаду підсобного робітника (1 ставка) | Керівник ліцею Луцюк Т.В. |  | Постійно |  |
|  | Посилити систему мотивації педагогічних працівників, розширивши практику матеріального заохочення та поетапно поліпшивши матеріально-технічну базу для створення належних умов професійної діяльності та підвищення результативності педагогічної праці. | Керівник ліцею Луцюк Т.В. |  | Постійно |  |
|  | Унормувати використання цифрових освітніх платформ шляхом ухвалення рішення педагогічної ради щодо переліку інформаційно-комунікаційних систем і онлайн-сервісів, які застосовуються для організації дистанційного та змішаного навчання, із подальшим оформленням відповідних управлінських рішень. | Керівник ліцею Луцюк Т.В. |  | Постійно |  |
|  | Удосконалити механізми залучення здобувачів освіти до прийняття управлінських рішень та врахування їхньої думки щодо організації освітнього процесу. | Керівник ліцею Луцюк Т.В. |  | Постійно |  |
|  | Оптимізувати розклад навчальних занять із врахуванням освітніх потреб учнів. | Керівник ліцею Луцюк Т.В. |  | Постійно |  |
|  | Забезпечити системність і регулярність просвітницької роботи з питань академічної доброчесності серед усіх учасників освітнього процесу протягом навчального року. | Керівник ліцею Луцюк Т.В. |  | Постійно |  |
|  | Удосконалити механізми реалізації Положення про академічну доброчесність. | Керівник ліцею Луцюк Т.В. |  | Постійно |  |
| 48 | Формувати негативне ставлення до корупційних проявів шляхом розширення форм інформування та забезпечення охоплення всіх здобувачів освіти й педагогічних працівників. | Керівник ліцею Луцюк Т.В. |  | Постійно |  |